Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | Escribe el nombre de tu Proyecto APT. DocMotors: gestión de cotizaciones, seguimiento de vehículos y atención de clientes con agentes de IA para un taller mecánico automotriz. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Menciona la(s) área(s) de desempeño de tu Plan de Estudio que abordaron tu Proyecto APT. Desarrollo de software, gestión de proyectos TI, desarrollo de agentes de IA y análisis de datos. |
| Competencias | Menciona las competencias de tu Plan de Estudio que abordaste en tu Proyecto APT. • Desarrollar una solución de software que sistematice el desarrollo y mantenimiento: tres repositorios integrados (backend FastAPI, frontend React y agente con Google ADK), con documentación técnica y especificaciones OpenSpec. • Construir modelos de datos escalables según los requerimientos: modelo en PostgreSQL (Supabase) con 19 migraciones, reglas de negocio en la base de datos y permisos por rol. • Gestionar proyectos informáticos: planificación y control con un tablero Kanban en Jira (proyecto DOCM, épicas E1 a E14) y ajustes justificados al plan. • Realizar pruebas de certificación de productos y procesos: pruebas automatizadas del backend y del agente, scripts SQL de reglas de negocio y prueba piloto con el taller (pendiente). • Competencias transversales: resolución de problemas, habilidades blandas en la relación con el dueño del taller, y gestión y liderazgo. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | - Señala qué problema buscó solucionar tu proyecto y su relevancia para el contexto de la profesión. Algunas preguntas que pueden ayudarte a responder este apartado son: - ¿Por qué es relevante este tema para el campo laboral de tu carrera? - ¿Dónde se ubica la situación que vas a abordar? (Ej.: País, región, comuna o institución) ¿Cuáles son las características principales de ese lugar? - ¿A quiénes afecta o impacta la situación que abordaste? (Ej.: Grupo etario, usuarios de algún servicio, etc.). - ¿Cuál fue el aporte de valor (real o simulado) de tu Proyecto APT para el contexto laboral y/o social en que se situó? Problema. El taller, ubicado en Quilpué (Región de Valparaíso), en un sector concurrido y rodeado de comercio, es atendido por su dueño, que es a la vez el mecánico y quien administra el negocio. Las cotizaciones se elaboraban con papel, notas y mensajes de WhatsApp desde su teléfono personal. El estado de cada vehículo solo lo conocía él, y los clientes llamaban o escribían para preguntar, lo que interrumpía las reparaciones. No existía historial por cliente ni por vehículo, ni datos para analizar el negocio. A quiénes afecta. Al dueño del taller, que pierde tiempo de trabajo mecánico, y a los clientes, que no saben el estado ni el valor de la reparación hasta lograr comunicarse con él. Relevancia para la profesión. El proyecto responde a una necesidad actual del mercado: digitalizar la gestión de pequeñas empresas e incorporar agentes de inteligencia artificial que atiendan clientes y apoyen la gestión comercial. Integra desarrollo web, modelado de datos, seguridad, integración con servicios externos (WhatsApp) y modelos de lenguaje. Aporte de valor. DocMotors reúne en un solo lugar clientes, vehículos, cotizaciones y fases de trabajo. El cliente recibe un enlace para seguir su vehículo y puede consultar o aprobar su cotización por WhatsApp sin esperar al dueño. El dueño ve en un tablero qué vehículo está en cada fase y qué cotizaciones están pendientes. PENDIENTE: cuantificar el aporte con los resultados de la prueba piloto (tiempo de elaboración de una cotización y consultas resueltas por el agente). |
| 2. Objetivos | - Objetivo general y específicos. ¿Cuál es el objetivo general de tu Proyecto APT? ¿Cuáles son los objetivos específicos de tu Proyecto APT? Objetivo general. Desarrollar una plataforma web de gestión para el dueño de un taller mecánico automotriz de Quilpué que centralice las cotizaciones, el seguimiento de cada vehículo y la atención de clientes, incorporando un agente de inteligencia artificial que converse con los clientes por WhatsApp, con el propósito de reducir el tiempo que el dueño destina a tareas administrativas. Objetivos específicos y su estado al 7 de octubre de 2026: • OE-1. Módulo de cotización con clientes, vehículos, ítems de repuestos y mano de obra, PDF y registro de aprobación o rechazo. Cumplido (épicas E3 a E6 finalizadas). PENDIENTE: definir si los precios incluyen IVA o si se desglosa. • OE-2. Seguimiento de cada vehículo en cinco fases (Recibido, Diagnóstico, Esperando aprobación, En reparación, Listo para retiro) más su cierre, con historial y enlace público para el cliente. Mayormente cumplido: E7 tiene 5 de 6 ítems finalizados y E8, 2 de 3. • OE-3. Agente de IA en WhatsApp que responde con los datos del sistema y deriva lo que no puede resolver. Implementado (E9: 4 de 5 ítems finalizados). Falta medir su desempeño. PENDIENTE: meta de respuestas correctas y resultado de la medición. • OE-4. Asistente de IA que genere borradores de cotización. Parcial: el mecánico puede generar un borrador desde el catálogo al registrar hallazgos (DOCM-38) y el administrador puede convertir solicitudes de WhatsApp en cotizaciones (DOCM-50). El armado de cotizaciones desde WhatsApp está en curso (DOCM-51) y no existe aún un borrador generado desde texto libre. • OE-5. Validación del MVP con el dueño en un piloto de 2 semanas. Pendiente (DOCM-64, por hacer). |
| 3. Metodología | - Metodología utilizada y su pertinencia para cumplir objetivos. ¿Qué metodología utilizaste para desarrollar tu Proyecto APT? Describe las fases y procedimientos que llevaste a cabo para ejecutar tu proyecto. Fundamenta, ¿por qué esta metodología era pertinente para cumplir los objetivos planteados? Se utilizó Kanban, complementado con técnicas de ingeniería de requisitos en la etapa inicial. El proyecto partió planificado con Scrum (Guía 1.5) y se ajustó a Kanban durante su ejecución. Fases y procedimientos: • Levantamiento de requisitos: visitas al taller y entrevistas al dueño para observar el flujo de trabajo y distinguir síntomas de causas (E1). • Análisis y diseño: análisis del flujo de cotización y seguimiento, modelo de datos, arquitectura y diseño de los agentes de IA. • Desarrollo con flujo continuo: el trabajo se organizó en un tablero de Jira (proyecto DOCM) con épicas E1 a E14 y columnas Por hacer → En curso → En revisión → Finalizado. Cada cambio técnico se especificó antes de implementarse con OpenSpec (propuesta, diseño y tareas). • Pruebas y validación: pruebas automatizadas del backend y del agente, scripts SQL para las reglas de la base de datos y prueba piloto con el taller (pendiente). • Cierre: documentación técnica, manual de usuario e informe final. Una historia pasa a "Finalizado" solo si cumple la Definition of Done: está implementada, cumple sus criterios de aceptación, está integrada en la rama principal, sus pruebas pasan y su documentación está actualizada. Pertinencia. Kanban se ajustó mejor que Scrum por tres razones. Con un equipo de dos personas, los roles y ceremonias de Scrum agregaban carga sin aportar valor. La disponibilidad del dueño es variable y los requisitos cambian, y Kanban permite repriorizar en cualquier momento. Además, algunas dependencias externas (Meta, WhatsApp) tienen plazos inciertos, y con flujo continuo una tarea bloqueada no detiene el resto. La ingeniería de requisitos inicial permitió basar el diseño en el funcionamiento real del taller. |
| 4. Desarrollo | - Descripción de las etapas o actividades del Proyecto APT. ¿Cuáles fueron las etapas o actividades que desarrollaste en tu Proyecto APT? - Dificultades y facilitadores en el desarrollo del Proyecto APT. ¿Qué elementos/aspectos te facilitaron o ayudaron en el desarrollo de tu proyecto APT? ¿A qué dificultades enfrentaste en el desarrollo de tu Proyecto APT? - Ajustes realizados. ¿Cómo abordaste las dificultades para cumplir con los objetivos? ¿Tuviste que hacer algún ajuste? ¿Qué ajuste? Etapas y actividades • Levantamiento y diseño (E1): entrevistas y visitas, análisis del flujo actual, modelo de datos y arquitectura. • Infraestructura (E2): repositorios backend_dm_dev (Python, FastAPI y Supabase/PostgreSQL), frontend_dc_dev (React, TypeScript y Vite) y agent_dc_dev (Google ADK con Gemini), y despliegue en Railway. • Autenticación y roles (E3), clientes y vehículos (E4) y catálogo de productos (E5). • Cotizaciones (E6): armado desde el catálogo, envío al cliente, aprobación o rechazo, bloqueo al aprobarse, PDF y envío por correo. • Órdenes de trabajo y tablero del taller (E7) y seguimiento del cliente (E8) con enlace público. • Agentes de WhatsApp para clientes (E9) y para el administrador (E10), conectados mediante Kapso. • Proveedores (E11), panel de administración (E12), seguridad (E13) y calidad y cierre (E14). Facilitadores • Disposición del dueño del taller para visitas y entrevistas. • Servicios con nivel gratuito o de bajo costo: Supabase, Railway, Kapso y la API de Gemini. • Tablero Kanban y especificaciones OpenSpec, que permitieron repriorizar sin detener el trabajo. • Reglas de negocio centralizadas en la base de datos y pruebas automatizadas. Dificultades • Costo de los mensajes de WhatsApp que inicia el negocio fuera de la ventana de 24 horas. • Un modelo de IA que dejó de estar disponible (gemini-2.5-flash) y otra versión que no respondía en las pruebas. • Riesgos de seguridad de un canal abierto como WhatsApp: spam e instrucciones maliciosas dentro de los mensajes. • Ajustes de puertos y red interna al desplegar en Railway. • Tiempo del equipo, compartido con otras asignaturas. Ajustes realizados • Cambio de Scrum a Kanban y reorganización de los sprints en bloques de trabajo. • Enlace público de seguimiento en lugar de avisos por cada cambio de fase. Los avisos automáticos se limitan al envío y la aprobación de la cotización; los avisos por fase quedaron por hacer (DOCM-48). • Cambio de modelo a gemini-3.5-flash-lite, con medición del tiempo de respuesta mediante un script de benchmark. • Agentes con límites explícitos: no escriben directamente en clientes ni cotizaciones, toman el teléfono del mensaje verificado y piden confirmación SÍ/NO al administrador antes de cambiar el estado de una cotización. • Actividades nuevas: infraestructura (E2), seguridad (E13), proveedores (E11) y panel de administración (E12). PENDIENTE: completar con las actividades, dificultades y ajustes que ocurran hasta el cierre del proyecto (prueba piloto, ítems abiertos y entrega final). |
| 5. Evidencias | - Adjunta evidencias que permitan dar cuenta del desarrollo del Proyecto APT y sus resultados finales. ¿Qué evidencias pueden servir para que los demás puedan visualizar y entender las distintas etapas de tu Proyecto APT y el resultado final? • Repositorios de código en GitHub: backend_dm_dev, frontend_dc_dev y agent_dc_dev. • Tablero Kanban en Jira (DOCM) con épicas, historias, tareas, responsables y estados. • Modelo de datos y reglas de negocio: 19 migraciones en backend_dm_dev/supabase/migrations. • Resultados de pruebas automatizadas: backend con 94 pruebas aprobadas y 3 scripts SQL; agente con 81 pruebas aprobadas; verificación de humo del frontend 7 de 7. Resultados según los README al 21-09-2026. • Documentación técnica en docs/ de cada repositorio y especificaciones OpenSpec (16 cambios cerrados). • Documentos del proyecto: Guía 1.5 de definición, presentación de la Fase 1, Documento de inicio y artefactos Kanban, e informe de avance de la Fase 2 (Guía 2.4). PENDIENTE: adjuntar capturas del sistema funcionando (tablero del taller, cotización, enlace público y conversación por WhatsApp), el manual de usuario (DOCM-65) y el informe de la prueba piloto (DOCM-64). |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | - Reflexión sobre el aporte del Proyecto APT en el desarrollo de los intereses profesionales. ¿De qué manera tu Proyecto APT te sirvió para tener mayor conocimiento de tus intereses profesionales? Luego de terminar tu Proyecto APT, ¿tus intereses profesionales siguen siendo los mismos que planteaste al comienzo de la asignatura? - Proyecciones laborales a partir de Proyecto APT. ¿Qué intereses profesionales te gustaría explorar o seguir profundizando? ¿Cómo te proyectas laboralmente después de haber terminado tu Proyecto APT? Según los diarios de reflexión de la Fase 1, ambos integrantes declararon interés en el análisis de datos y la inteligencia de negocios: • Alejandro Espinoza: análisis e ingeniería de datos y KPIs, con la meta de trabajar donde los datos guíen decisiones clave de la empresa. • German Cortes: inteligencia de negocios, big data y minería de datos, con la meta de trabajar en un banco, un retail o una empresa que maneje grandes volúmenes de datos. El proyecto se conecta con esos intereses a través del modelo de datos del taller y del panel con métricas de cotizaciones (DOCM-55). Los reportes del negocio (DOCM-58) siguen en backlog. También amplió la experiencia del equipo en desarrollo de agentes de IA, integración con WhatsApp, seguridad y gestión de proyectos. PENDIENTE: reflexión personal de cada integrante al terminar el proyecto: si sus intereses profesionales cambiaron, qué intereses quieren seguir profundizando y cómo se proyectan laboralmente. |