Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

| Nombre estudiante | Alejandro Espinoza , German Cortez |
| --- | --- |
| Rut | 19358065-3 , 19649300-k |
| Carrera | Ingeniería Informática |
| Sede | Viña del Mar |

2. Descripción Proyecto APT

| Nombre del proyecto | DocMotors. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software, Gestión de proyectos TI, Desarrollo de Agentes y Analista de datos. |
| Competencias | Competencias técnicas de programación, calidad de software, gestión y liderazgo, resolución de problemas y habilidades blandas. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Este proyecto fue elegido ya que presentaba un problema real de una empresa mecánica automotriz que daba una posibilidad a crear una solución que valiera la pena atender. Este tema es relevante para el campo laboral actual ya que esta alineada al mercado actual y su necesidad de crear agentes de inteligencia comercial y gestión de negocio. La empresa está ubicada en Quilpué, Valparaíso, Chile. Es un lugar popular, concurrido y rodeado de comercio. Este proyecto afecta al usuario que tendría la plataforma que sería directamente trabajadores de la empresa. El aporte de valor que brindaría el proyecto seria optimizar el trabajo actual de la empresa, pasando de tener a una persona fija en la gestión del negocio a manejarse parcialmente por un usuario optimizando su trabajo ya que la plataforma haría gestión semiautomático del negocio. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto busca optimizar la gestión del taller mecánico con sus clientes, abordando la cotización, supervisión y fases de cada cliente que ingresa al taller mecánico. Se visitara el taller mecánico para entender en persona el flujo de trabajo, poder acceder a los archivos actuales, como gestionan y se comunican, y como operan con el fin de reconocer el problema de la gestión actual. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Este proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso seleccionado, ya que da una oportunidad a crear un sistema informático para la gestión, almacenamiento de datos y optimización de operación del negocio. Y en cuanto a las competencias técnicas seleccionadas, se abordaran tomando requisitos, utilizando habilidades blandas para comunicarse con los operadores y dueño de empresa para no confundir síntomas con problema real. Sumado con la gestión de proyecto y liderazgo para tener autonomía e iniciativa en la toma de requisitos y selección de posible solución. |
| Relación con los intereses profesionales | Se ve directamente relacionado con la resolución de problemas, entender el negocio y el análisis de datos que son nuestros intereses personales en cuanto al desarrollo profesional, ya que será requerido para poder llevar a cabo el proyecto. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Es posible ya que es un proyecto informático a baja escala, el cual con herramientas de pago con niveles gratuitos es posible abordar una problemática de baja escala. La duración del proyecto semestral es justo para un MVP funcional. Los dueños del negocio están abiertamente a cooperar para el levantamiento de requisitos y en cuanto a materiales solo se requiere el aporte de la Inteligencia artificial para crear agentes el cual son de pago, pero no con un alto costo. Justifica brevemente por qué es posible desarrollar tu proyecto APT. Considera el tiempo y materiales que necesitas para desarrollarlo, así como los posibles factores externos que podrían dificultar y facilitar su desarrollo. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma de gestión semiautomatizada para el taller mecánico automotriz que optimice los procesos de cotización, supervisión y seguimiento de clientes mediante la incorporación de agentes IA. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Levantar requerimientos funcionales mediante visitas y entrevistas. Analizar el flujo de trabajo y gestión de los procesos actuales para identificar el problema o problemas reales. Diseñar la arquitectura del sistema y modelo de datos. Implementa un agente IA que apoye a la gestión comercial. Construir un MVP funcional que integrar los módulos. Validar el funcionamiento del sistema. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto se abordara utilizando la metodología Scrum, complementada con técnicas de ingeniería de requisitos en su fase inicial. El trabajo se organizara en las siguientes etapas: Levantamiento de requisitos: Se realizaran visitas presenciales al taller mecánico , se entrevistara a los dueños y trabajadores, con el fin de observar el flujo de trabajo actual, revisar los archivos y métodos de gestión existentes, y así identificar los requisitos funcionales del sistema. Análisis y diseño: Con la información recopilada se definirá el modelo de datos, la arquitectura del sistema especifico y los flujos de cotización, supervisión y seguimiento de clientes. En esta etapa también se diseñara la lógica de agentes de IA que apoyaran la gestión comercial o de trabajo. Desarrollo iterativo: El desarrollo se dividirá en sprints de corta duración, de 2 – 3 semanas cada uno con entregables, permitiendo validar los avances de forma temprana con los usuarios del taller y ajustar el rumbo del proyecto. Pruebas y validación: Cada incremento funcional será probado técnicamente y a nivel de usuario. Entrega del MVP: Se entregara un producto mínimo viable funcional que integre los módulos principales del sistema junto con la documentación correspondiente. Roles y responsabilidades: Integrante; Rol; Funciones y responsabilidades. Alejandro Espinoza; Líder de proyecto / Desarrollo Backend y Agentes IA; Coordinación general del proyecto, levantamiento de requisitos, diseño e implementación de los agentes de inteligencia artificial y la lógica de negocio del sistema.. German Cortez; Desarrollo Frontend / Análisis de Datos; Diseño de interfaz de usuario, implementación de la plataforma visible para los trabajadores del taller, y análisis de datos para la gestión y reportes del negocio..

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Describe las evidencias acordadas con tu docente, siempre teniendo en mente que estas deben dar cuenta del desarrollo de tu Proyecto APT. |  |

7. Plan de Trabajo

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Habilidades blandas, resolución de problemas | Visita al taller mecánico | Observar en terreno el flujo de trabajo actual, los archivos y métodos de gestión del negocio. | Cuaderno de notas, cámara/celular, transporte | 1 semana | Alejandro Espinoza y German Cortez | Facilitador: buena disposición del dueño. Dificultad: coordinar horarios con la operación diaria del taller. |
| Habilidades blandas, resolución de problemas | Entrevistas y levantamiento de requisitos | Entrevistar a trabajadores y dueño para identificar necesidades reales y diferenciar síntomas de problema real. | Guion de entrevista, grabadora/notas | 1 semana | Alejandro Espinoza y German Cortez | Dificultad: que los entrevistados confundan síntomas con causa raíz del problema. |
| Gestión de proyectos TI, competencias técnicas de programación | Análisis del flujo de trabajo | Sistematizar la información recolectada y definir los procesos a optimizar | Documentación recopilada, herramienta de diagramación | 1 semana | German Cortez | Facilitador: acceso directo a archivos actuales del taller. |
| Gestión de proyectos TI, competencias técnicas de programación | Diseño de arquitectura y modelo de datos | Definir la estructura del sistema, base de datos y flujo de información entre módulos. | Herramienta de modelado. | 1 semana | Alejandro Espinoza |  |
| Desarrollo de Agentes | Diseño de agentes de IA | Definir la lógica y alcance de los agentes de inteligencia comercial y de gestión del negocio. | Documentación de APIs de IA, herramientas de prototipado | 1 semana | Alejandro Espinoza | Dificultad: acotar el alcance del agente al presupuesto disponible. |
| Competencias técnicas de programación, calidad de software | Desarrollo Sprint 1 – Módulo de cotización | Implementar la funcionalidad de cotización para clientes que ingresan al taller. | Entorno de desarrollo, framework/lenguaje elegido, control de versiones | 3 semanas | Alejandro Espinoza y German Cortez | Facilitador: alcance acotado por ser MVP. |
| Competencias técnicas de programación, calidad de software | Desarrollo Sprint 2 – Módulo de supervisión y fases del cliente | Implementar el seguimiento del estado y fases de cada cliente/vehículo en el taller. | Entorno de desarrollo, control de versiones | 3 semanas | German Cortez |  |
| Competencias técnicas de programación, Desarrollo de Agentes | Desarrollo Sprint 3 – Integración de agentes IA | Integrar el agente de IA a la plataforma para apoyar la gestión comercial. | API de IA, entorno de desarrollo | 3 semanas | Alejandro Espinoza | Dificultad: costos asociados al uso de la API de IA. |
| Calidad de software | Pruebas técnicas y de usuario | Ejecutar pruebas unitarias, de integración y pruebas con los trabajadores del taller en un entorno real. | Casos de prueba, acceso al taller para pruebas piloto | 2 semanas | Alejandro Espinoza y German Cortez | Facilitador: disposición del taller para pruebas reales. Dificultad: posible resistencia al cambio por parte de los trabajadores.. Gestión y liderazgo; Documentación y cierre del proyecto; Redactar documentación técnica y de usuario, preparar la entrega final del MVP.; Plantillas de documentación, informe final; 2 semanas; Alejandro Espinoza y German Cortez; —. |
| Gestión y liderazgo | Documentación y cierre del proyecto | Redactar documentación técnica y de usuario, preparar la entrega final del MVP. | Plantillas de documentación, informe final | 2 semanas | Alejandro Espinoza y German Cortez |  |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Visita al taller mecánico | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrevistas y levantamiento de requisitos |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis del flujo de trabajo |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de arquitectura y modelo de datos |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de agentes de IA |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Sprint 1 – Módulo de cotización |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Sprint 2 – Módulo de supervisión y fases del cliente |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Sprint 3 – Integración de agentes IA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Pruebas técnicas y de usuario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Documentación y cierre del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.