|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sí, vamos más avanzados de lo que teníamos en la carta Gantt, ya tenemos funcionando las cotizaciones, el seguimiento de los vehículos y los agentes de IA. Lo que nos falta es probarlo con los trabajadores del taller. Nos ayudó mucho que el dueño siempre estuvo dispuesto a ayudarnos, y lo que más nos costó fue cuadrar horarios con el taller y que el trabajo no quedó bien repartido entre los dos.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Cambiamos Scrum por Kanban, ya que somos solo dos y las tareas van saliendo de a poco, así que nos sirve más ir moviéndolas en un tablero en Jira. Ahora queremos repartir mejor el trabajo y dejar fechas listas con el taller para hacer las pruebas.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Creo que voy bien, el sistema ya hace casi todo lo que necesita el taller y tiene pruebas y documentación. Lo que tengo que mejorar es repartir más el trabajo, ya que me quedé con casi todo, y también mi redacción y mi inglés.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me preocupa no alcanzar a probar el sistema con el taller antes de que termine el semestre. Al profesor le preguntaría si sirve hacer una prueba con datos inventados si el taller no puede, y cómo se va a evaluar lo que hizo cada uno en el código.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, ya que la mayoría del desarrollo lo hice yo. Germán se haría cargo de los reportes, las pruebas del frontend y de organizar las pruebas con el taller, y yo seguiría con el backend, los agentes y subir el sistema a Railway.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Nos comunicamos bien y las decisiones las tomamos juntos. Lo que tenemos que mejorar es repartir mejor el trabajo, por eso vamos a revisar el Jira una vez por semana.